10.06.2011г.

Приказ

В связи с переносом сроков строительства внести изменения в проектную декларацию на объект: Жилой дом из 10-ти блок-секций с нежилыми помещениями и подземными автостоянками по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, Октябрьский район, ул. 6-я Советская,14., вторая очередь строительства, блок-секции №№ 2а,2б, следующего содержания:

1.  Пункт «Сроки реализации проекта» читать в следующей редакции:

Сроки реализации проекта.

Застройщик – ЗАО «ГК-Аурум»:

- Начало строительно-монтажных работ  -  15 января 2008г. (Разрешение на строительство № 80/06 от 15 января 2008г.)

Застройщик – ООО «Строительная компания СОЮЗ»:

- Ведение строительно-монтажных работ – с 19 мая 2008г. (Разрешение на строительство RU-38303000-39|08 выдано 19 мая 2008г.)

- Окончание строительно-монтажных работ  -  не позднее 01 августа 2011 г.

- Пункт «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию» читать в следующей редакции:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

31 августа 2011 года

Данный приказ подлежит размещению в средствах массовой информации и сети Интернет.

| Генеральный директор |  | А. А. Исаков |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

ОБЩЕСТВО С  ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Строительная компания СОЮЗ»

Юр. Адрес г. Иркутск,

664003, ул. Киевская, 12-8

Тел/факс: (3952) 29-16-17

Р/с 40702810900180000443 в ФКБ ОАО «Далькомбанк» Иркутский  г. Иркутск, ул. Степана Разина, 27

БИК 042520742 К/с 30101810700000000742

ИНН 3808 147 419

КПП 3808 01001